**Fecha:** 19/06/2013 **Nro. 05**

**Desde:** 06/06/2013 **Hasta:** 19/06/2013

**Integrantes**: Degiovanni Federico, Scharff Lucia.

Se está realizando la especificación de los casos de uso encontrados en el Workflow de Requisitos, mediante la descripción de los mismos, y la utilización de diversos diagramas UML (colaboración, secuencia, maquinas de estados, etc.).

Se está preparando un cuestionario con preguntas cerradas para realizar a los docentes y técnicos de la institución.

Se informa que la fecha de entrega del Workflow de Análisis prevista para el 07/08/2013 se cambia para el día 28/08/2013. Esto se debe a que se aproximan las fechas de exámenes de julio y debemos prepararnos para rendir algunas materias.

Scharff Lucia Degiovanni Federico