**Fecha:** 17/04/2013

**Desde:** 10/04/2013 **Hasta:** 17/04/2013

**Integrantes**: Degiovanni Federico, Scharff Lucia.

En el transcurso del proyecto desde el miércoles 27 de marzo de 2013, fecha en la cual los profesores de la cátedra ‘*habilitación profesional’* nos dieron el visto bueno para comenzar a realizar el software para la institución APADIM, el cual comprende el trabajo de tesis para aprobar dicha cátedra, se sucedieron algunos contratiempos.

Primeramente el fin de semana de inactividad en la institución por el receso de pascua sumado al feriado puente del Día de los Caídos en Malvinas, que abarco desde el jueves 28 de marzo hasta el miércoles 3 de abril.

Luego del receso nos presentamos a la institución a informar que el proyecto se basará en las necesidades de software que ellos habían presentado. En ese momento al tratar de pactar una entrevista para el análisis de requisitos nos informan que la misma no se va a poder realizar hasta el día 15 de abril de corriente año ya que la institución A.P.A.D.I.M. se encuentra bajo inspección, lo que no les permite a los profesionales de allí poder ser entrevistados.

Por tales motivos, nos es necesario pedirle una prórroga en el plazo de entrega de la etapa de “definición de objetivos, límites y metodologías”. Dado que no podernos definir la etapa de “definición de objetivos, límites y metodologías” no podemos planificar el cronograma de entregas de las siguientes etapas.